Reglas de Oro y Acuerdos

- La primera tarea (T1) la definimos entre todos: Haremos una sesión corta para acordar el contrato JSON y los datos mock de cada tarea.

- Cada tarea de reporte va a consumir únicamente su propio bloque mock (C1, C2 o C3).

- Es indispensable que definamos contratos claros entre la vista principal (Page), el servicio (Service) y los componentes.

Arquitectura y Combinaciones

Vamos a trabajar con tres combinaciones principales de datos:

- C1 (Curso): Mostrará las notas por curso y el promedio por curso. Esta combinación se mapea a la tarea T2.

- C2 (Profesor): Mostrará las notas por profesor y el promedio por profesor. Esta combinación se mapea a la tarea T3.

- C3 (Estudiante): Mostrará las notas por estudiante y el promedio por estudiante. Esta combinación se mapea a la tarea T4.

| T1 (Fernanda Aristizabal): | acuerdo de contrato JSON + mocks por tarea. |
| --- | --- |
| T2: | implementar `ReporteC1Curso.jsx` con datos `C1`. |
| T3: | implementar `ReporteC2Profesor.jsx` con datos `C2`. |
| T4: | implementar `ReporteC3Estudiante.jsx` con datos `C3`. |
| T5: | preparar `ReportesPage.jsx` con slots para C1, C2 y C3. |
| T6: | implementar `reporteService.js` (fetch/mock, parse y API pública simple). |
| T7: | implementar `ReportesExportActions.jsx` (PDF y Excel del reporte visible). |
| T8: | UI general APP - parte A (tokens visuales y layout base). |
| T9: | UI general APP - parte B (aplicar estilo en todos los módulos). |
| T10: | bug hunting responsive (documenta y corrige en toda la app). |

Para que todo esto viva en un solo lugar, usaremos ReportesPage.jsx como nuestro contenedor principal. Este se apoyará en otros componentes oficiales que deben crear, como ReportesFilters.jsx (para filtros y consultas), ReportesStateHandler.jsx (para manejar los estados de carga o error) y ReportesExportActions.jsx (para exportar).

Misiones Críticas

Para que no nos bloqueemos entre nosotros, tengan muy en cuenta lo siguiente:

- El encargado del Service (T6): Su misión es publicar un contrato simple (getReporteData) que reciba un ID de reporte y filtros, retornando un JSON listo para pintar en pantalla. Este contrato debe congelarse temprano porque tareas como la T2, T3, T4, T5 y T7 van a consumir esta API. Si se cambia la forma de los datos más adelante, romperá los componentes de sus compañeros.

- El encargado de Exportación (T7): Su trabajo es exportar a PDF exactamente lo que esté visible en pantalla (KPIs, gráficas, tabla) y exportar a Excel la tabla del reporte que esté activo. Para lograrlo, recibirá los datos ya normalizados directamente desde el reporteService.

- El dúo de UI General (T8 y T9): T8 se encargará de definir los tokens visuales y el layout base (colores, tipografía, sombras, estilos de botones, etc.). T9 ejecutará esto aplicándolo en todos los módulos de la aplicación para eliminar inconsistencias.

Regla estricta: Ningún compañero debe crear estilos nuevos sin revisar primero con T8 o T9.

Asignación de Tareas y Entregables

Aquí está la distribución sugerida. Cada uno tiene una tarea principal, una de apoyo y un entregable claro:

| Estudiante | Misión Principal | Apoyo | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Edison Vanegas | T5 | T7 | ReportesPage.jsx con los espacios (slots) listos para C1, C2 y C3. |
| Andrea Ortiz | T2 | T6 | Componente ReporteC1Curso.jsx implementado con datos. |
| Yisleza | T3 | T6 | Componente ReporteC2Profesor.jsx implementado con datos. |
| Santiago Jimenez | T4 | T6 | Componente ReporteC3Estudiante.jsx implementado con datos. |
| Rudexxy | T6 | T10 | Archivo reporteService.js terminado con un contrato estable. |
| E6 | T10 | T7 | Cazar y documentar bugs de responsive, entregando las correcciones en toda la app. |
| Valentina Diaz | T8 | T9 | Definición de la base visual global de la aplicación. |
| Santiago García | T9 | T8 | Aplicar la homogeneización visual en toda la app. |

¿Cuándo cantamos victoria?

El trabajo estará oficialmente terminado cuando logremos lo siguiente:

- El acuerdo inicial (T1) esté cerrado por todo el grupo.

- ReportesPage integre las combinaciones C1, C2 y C3 sin generar conflictos.

- El servicio (T6) sea completamente estable y esté siendo usado por los demás componentes.

- Las funciones de exportación a PDF y Excel estén 100% operativas.

- Los dos estudiantes encargados de la UI general hayan completado la homogeneización.

- El estudiante encargado haya cerrado y entregado evidencia de los bugs responsive corregidos.

Épica 1: Visualización de Reportes Académicos

Objetivo: Permitir a los usuarios del sistema consultar y analizar el rendimiento académico desde diferentes perspectivas (Curso, Profesor, Estudiante) en un espacio centralizado.

Historia de Usuario 1 (T5): Contenedor Principal de Reportes

Como usuario administrador Quiero acceder a una vista central de reportes con opciones de filtrado Para poder navegar e intercambiar fácilmente entre las diferentes métricas académicas (Cursos, Profesores, Estudiantes).

Criterios de Aceptación:

- La pantalla principal (ReportesPage) debe renderizarse sin errores.

- Debe existir un selector o sistema de pestañas que permita alternar entre los tres tipos de reportes (C1, C2, C3).

- Debe incluir un componente de filtros (ReportesFilters) visible y un botón de consulta.

- Debe manejar y mostrar correctamente los estados de la interfaz: cargando (loading), sin datos (empty), error y éxito.

Historia de Usuario 2 (T2): Reporte por Curso (C1)

Como coordinador académico Quiero visualizar un reporte específico con las notas y el promedio general de un curso Para evaluar el rendimiento global de ese grupo de manera consolidada.

Criterios de Aceptación:

- El componente (ReporteC1Curso) debe mostrarse al seleccionar la opción correspondiente en la vista principal.

- Debe pintar correctamente los datos recibidos (KPIs, gráfica y tabla) basados en la estructura del contrato JSON acordado (T1/T6).

- La tabla debe mostrar la lista de estudiantes del curso con sus respectivas calificaciones.

Historia de Usuario 3 (T3): Reporte por Profesor (C2)

Como coordinador académico Quiero consultar un reporte de notas y promedios asociados a los grupos de un profesor específico Para analizar el impacto y la efectividad docente.

Criterios de Aceptación:

- El componente (ReporteC2Profesor) debe renderizar la información estructurada desde el JSON del profesor.

- Debe mostrar los KPIs de promedio y total correspondientes al docente seleccionado.

- Debe incluir una representación gráfica (chart) funcional y una tabla de datos.

Historia de Usuario 4 (T4): Reporte por Estudiante (C3)

Como docente o administrador Quiero ver el reporte individual de notas y el promedio acumulado de un estudiante Para realizar un seguimiento detallado de su proceso académico.

Criterios de Aceptación:

- El componente (ReporteC3Estudiante) debe renderizar la vista de estudiante a partir del JSON base.

- Debe listar las materias cursadas por el estudiante y sus respectivas calificaciones en formato de tabla.

- Debe mostrar el KPI de promedio general del estudiante.

Épica 2: Gestión de Datos y Exportación

Objetivo: Garantizar que la información fluya correctamente hacia las vistas y permitir que los usuarios extraigan la información del sistema.

Historia de Usuario 5 (T6): Contrato de Servicios de Datos

Como sistema frontend Requiero consumir un servicio de datos (reporteService) con un contrato JSON estrictamente definido Para garantizar que todos los componentes de reportes reciban la información estandarizada y no se rompan las vistas.

Criterios de Aceptación:

- La función getReporteData(reporteId, filtros) debe estar implementada.

- Debe responder correctamente a los parámetros "C1", "C2" y "C3".

- El JSON de respuesta debe contener estrictamente las claves: titulo, chartType, labels, values, kpiPromedio, kpiTotal.

- Debe incluir un manejo de errores estandarizado con la estructura { code, message }.

Historia de Usuario 6 (T7): Exportación de Documentos

Como usuario del sistema Quiero exportar el reporte que estoy visualizando a formatos PDF y Excel Para poder presentarlo en reuniones, imprimirlo o almacenarlo en mis archivos locales.

Criterios de Aceptación:

- Debe existir un componente de acciones de exportación (ReportesExportActions) visible en la pantalla de reportes.

- La opción de PDF debe capturar y exportar exactamente lo que está en pantalla (KPIs, Gráfica y Tabla activa).

- La opción de Excel debe generar un archivo descargable estructurado únicamente con los datos de la tabla activa.

- La exportación no debe fallar al cambiar entre los reportes de Curso, Profesor o Estudiante.

Épica 3: Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia (UX)

Objetivo: Proveer una experiencia de usuario coherente, accesible y adaptable a cualquier dispositivo.

Historia de Usuario 7 (T8 & T9): Sistema de Diseño y Coherencia Visual

Como usuario de la plataforma Quiero interactuar con una interfaz que mantenga los mismos colores, tipografías y estilos en todas las pantallas Para navegar por el sistema de forma intuitiva sin confundirme con cambios visuales bruscos.

Criterios de Aceptación:

- Deben existir variables globales definidas para color, tipografía, espaciados, radios y sombras.

- Los componentes base (botones, inputs, tarjetas, tablas y modales) deben tener un estilo único documentado.

- Los módulos de Usuarios, Profesores, Cursos, Matrícula, Asistencias, Notas, Notificaciones y Reportes deben implementar exactamente estas clases globales, sin estilos en línea o "quemados" que difieran del estándar.

Historia de Usuario 8 (T10): Adaptabilidad a Dispositivos (Responsive)

Como usuario de la plataforma Quiero poder consultar el sistema desde mi teléfono móvil, tablet o computadora de escritorio Para acceder a la información académica desde cualquier lugar sin que el contenido se corte o desorganice.

Criterios de Aceptación:

- Se debe documentar mediante un reporte los errores de visualización en dispositivos móviles.

- Las tablas de reportes deben poder desplazarse horizontalmente o adaptarse en pantallas pequeñas sin romper el layout principal.

- La navegación y los filtros deben ser utilizables y clickeables en resoluciones móviles (ej. menús hamburguesa u ocultamiento de paneles laterales).